# 客户管理系统建设方案

版本：V1.0
基于现有客户经营台账 Excel 的系统化建设建议
日期：2026-03-15

摘要 当前 Excel 已经具备线索、客户、代理商、商机、合同、回款、老客户经营和销售目标等业务信息，因此建议建设方向定位为“轻量级 CRM + 销售项目管理 + 合同/回款协同系统”，并采用分三期逐步落地。

# 一、方案概述

基于现有表格结构判断，这份 Excel 并不是简单客户名单，而是一套覆盖线索、客户、代理商、意向项目、合同执行、到账回款和客户经营动作的业务台账。

因此，系统建设目标不应只是“把表格搬到网页上”，而应围绕客户经营闭环，建设一套以客户为中心、以商机为主线、以合同与回款为闭环的客户管理系统。

# 二、现状分析

现有表格已沉淀出较明确的业务分层，包括：询盘登记、Trade India 线索、代理商客户、2025 意向客户、合同号概览、2025 年到账明细、老客户、节日祝福和 2026 销售目标。

从业务上看，当前工作方式已经形成“渠道获客—销售跟进—形成商机—签订合同—到账回款—老客经营”的链条，但数据仍分散在多个 sheet 中，缺乏统一对象模型和过程留痕机制。

# 三、建设目标

实现客户资料统一，建立客户主档案、联系人、商机、合同、回款的一体化视图。

实现销售过程可追踪，记录每次跟进动作、当前阶段、下一步计划及责任人。

实现代理商管理规范化，支持代理档案、关联客户、佣金比例和贡献统计。

实现合同和回款闭环管理，形成到账进度、利润测算和财务协同能力。

实现老客户持续经营，支持节日祝福、标签运营和客户分层管理。

实现经营数据可视化，支撑管理层查看渠道、国家、商机、合同、到账和利润情况。

# 四、业务域划分建议

建议按“主数据层—业务层—分析层”三层进行建设，以便后续逐步扩展。

| 层级 | 核心对象/模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主数据层 | 客户、联系人、代理商、产品、国家、渠道、销售人员 | 作为系统基础主数据，解决重复录入与口径不一致问题。 |
| 业务层 | 线索、跟进、商机、报价、合同、回款、佣金、客户运营 | 承载销售全过程，形成业务闭环与协同操作。 |
| 分析层 | 销售漏斗、区域分析、渠道分析、合同分析、回款分析、利润分析、目标达成 | 面向管理层提供经营视图和决策依据。 |

# 五、核心功能模块设计

## 1. 线索管理

来源于询盘登记和 Trade India，负责承接新线索、去重、分配销售、记录跟进并转化为客户或商机。

## 2. 客户管理

建立客户主档案及多联系人体系，沉淀客户标签、来源、状态、历史商机、合同与回款。

## 3. 代理商管理

统一管理代理商档案、代理客户、合作状态、佣金比例和贡献数据。

## 4. 商机管理

围绕意向客户和潜在项目，管理预计金额、阶段、产品、预计签约时间和丢单原因。

## 5. 合同管理

对接成交项目，管理合同编号、金额、币种、发货计划、执行状态和提成结算。

## 6. 回款与利润管理

记录到账日期、金额、汇率、结汇金额、成本、利润和代理佣金。

## 7. 客户运营管理

围绕老客户和节日祝福等经营动作，支持标签筛选、关怀记录和维护提醒。

## 8. 目标与经营看板

支撑年度、月度、区域、产品、销售等维度的目标管理和完成率分析。

# 六、核心数据模型建议

系统建议至少建立以下核心对象，以支撑从线索到回款的关联关系。

| 对象 | 关键字段 | 关联关系 |
| --- | --- | --- |
| 客户 | 客户名称、国家/地区、客户类型、来源渠道、所属销售、等级、标签、状态 | 一个客户可关联多个联系人、商机、合同和跟进记录。 |
| 联系人 | 姓名、职位、手机/WhatsApp、邮箱、微信/Skype、备注 | 隶属于客户，一个客户可有多个联系人。 |
| 线索 | 来源、公司、联系人、产品意向、状态、负责人、最近跟进时间 | 可转化为客户或商机。 |
| 跟进记录 | 跟进时间、方式、内容、下次跟进时间、跟进人 | 可关联线索、客户或商机。 |
| 代理商 | 代理商名称、国家、联系方式、默认佣金比例、合作状态 | 可关联多个客户和商机。 |
| 商机 | 客户、代理商、产品、预计金额、预计利润、阶段、预计成交时间 | 商机成交后可生成合同。 |
| 合同 | 合同编号、客户、商机、金额、币种、发货计划、合同状态 | 一个合同可对应多笔回款。 |
| 回款 | 到账日期、到账金额、汇率、结汇金额、成本、利润、备注 | 归属于合同，用于形成回款进度和利润分析。 |

# 七、分期建设建议

## 一期：CRM 主体建设

建设线索、客户、联系人、跟进、代理商、商机和基础报表，优先替代当前核心客户台账。

## 二期：合同与回款闭环

建设合同、发货计划、回款、利润测算、佣金管理和财务对账能力。

## 三期：客户运营与经营分析

建设节日关怀、客户标签运营、目标管理和经营驾驶舱。

# 八、数据治理与实施建议

• 在系统开发前，先完成一轮 Excel 数据治理，包括字段标准化、客户去重规则、联系人拆分规则、国家名称标准化和产品分类口径统一。

• 按批次导入历史数据，建议优先导入询盘登记、Trade India、Agent 客户、老客户和 2025 意向客户，合同和到账明细在第二阶段导入。

• 建立统一编码规则，例如客户编码、联系人编码、商机编码、合同编号和回款流水号。

• 优先优化一线销售使用体验，确保查客户、录跟进、查历史记录和查看商机足够便捷，避免系统沦为新的“填表工具”。

# 九、结论

建议建设方向定位为“以客户为中心、以商机为主线、以合同和回款为闭环的外贸 CRM 系统”。

一期优先建设线索、客户、联系人、跟进、代理商和商机模块；二期打通合同、回款、利润和佣金；三期补足客户运营、目标管理和经营看板。

该方案既贴合当前 Excel 的真实业务逻辑，也具备后续持续扩展为完整经营协同平台的基础。

—— 文档生成：ChatGPT